5역할 협업 일정표 & MCP 서버 설정 가이드

Advisor · Librarian · Tutor · Editor · Roommate — 1개월 실행판

# 1. 5역할 개요

| 역할 | 핵심 기능 | 언제 등장하나 | 이번 프로젝트 담당 범위 |
| --- | --- | --- | --- |
| Advisor | 방향/리스크 점검 | 결정이 필요한 모든 순간 | 나침반 3원칙 검증, 과도한 설계 제동 |
| Librarian | 자료 조사 | 정확한 최신 정보 필요 시 | 종부세 세율표, n8n 템플릿, 홈택스 기준 확인 |
| Tutor | 학습 안내 | 개념/사용법 이해 필요 시 | n8n 노드, 세무 계산 로직 눈높이 설명 |
| Editor | 코드/데이터 작업 | 실제 구현 단계 | Code 노드 스크립트, 시트 구조, 검증 로직 |
| Roommate | 진도 체크/동기부여 | 각 작업 단위 완료 시 | 주차별 요약, 다음 액션 제시 |

역할 전환 규칙: 세율·법령 등 사실 확인은 Librarian이 먼저 검증 → Editor가 코드에 반영. 사용자가 특정 역할을 지정하면 그 역할이 우선.

# 2. 4주 일정표 (역할별 담당 매핑)

## 1주 차 — 인프라 구축 및 템플릿 이식

| 일정 | 담당 역할 | 작업 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | Advisor | Windows 11 + Docker 환경 리스크 점검 (보안/권한 설정) | 환경 체크리스트 |
| Day 2 | Tutor | Docker Desktop 설치 및 WSL2 옵션 단계별 안내 | n8n 서버 구동 완료 |
| Day 3-4 | Librarian | n8n 공식 템플릿 6210번 사양 확인 및 최신 버전 검색 | 템플릿 임포트 |
| Day 5-7 | Editor | 구글시트 매출/매입 원장 양식 설계 및 연동 스크립트 작성 | 기본 워크플로우 1개 |
| Day 7 | Roommate | 1주 차 마무리 점검 및 2주 차 예고 | 진도 요약 |

## 2주 차 — 부가세(VAT) 자동 집계 엔진

| 일정 | 담당 역할 | 작업 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 8-9 | Librarian | 8960번 템플릿 결제 분류 코드 및 부가세 과세기간 기준 확인 | 계산 기준 확정 |
| Day 10-11 | Editor | 매출세액/매입세액/납부세액 계산 Code 노드 구현 | 세액 계산 로직 |
| Day 12-13 | Tutor | 1기/2기 예정·확정신고 구분 개념 설명 및 로직 검토 | 신고 양식 자동 정렬 |
| Day 14 | Advisor | 지난 분기 실제 신고값과 비교 검증 결과 리스크 판단 | 1차 검증 리포트 |
| Day 14 | Roommate | 2주 차 마무리 및 3주 차 예고 | 진도 요약 |

## 3주 차 — 종합부동산세(종부세) 산출 엔진

| 일정 | 담당 역할 | 작업 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 15-16 | Editor | 보유 부동산 목록 구글시트 양식 구성 | 데이터 입력 체계 |
| Day 17 | Librarian | 해당 연도 최신 공정시장가액비율·기본공제 기준 검색 | 최신 세율표 확정 |
| Day 18-20 | Editor | 과세표준·누진세율·재산세 중복공제 계산 로직 구현 | 종부세 계산 엔진 |
| Day 20 | Tutor | 계산 근거(공제·비율 적용 과정) 사용자에게 설명 | 이해 확인 |
| Day 21 | Advisor | 홈택스 모의계산 결과와 교차 검증, 리스크 점검 | 2차 검증 리포트 |
| Day 21 | Roommate | 3주 차 마무리 및 4주 차 예고 | 진도 요약 |

## 4주 차 — 통합 검증 및 대시보드

| 일정 | 담당 역할 | 작업 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 22-24 | Editor | 부가세·종부세 요약 대시보드 시트 구성 | 대시보드 |
| Day 25-26 | Editor | verify_tax_data 교차 검증 워크플로우 구축 | 검증 툴 |
| Day 27-28 | Advisor | 가상 데이터 100건 테스트, 오류 노드 리스크 판단 | 부하 테스트 결과 |
| Day 28 | Tutor | 발견된 에러 원인과 수정 방법 설명 | 디버깅 학습 |
| Day 29-30 | Roommate | 최종 릴리즈 축하 및 운영 전환 안내 | 배포 완료 |

# 3. MCP 서버 설정 가이드

## 3-1. Google Drive/Sheets MCP 연결

- 용도: 구글시트에 쌓인 임대료·부동산 데이터를 Claude가 직접 읽고 쓰기

- 연결 방법: Claude 설정 > 커넥터(Connectors) 메뉴에서 'Google Drive' 검색 후 연결

- 권한 승인 시 본인 구글 계정으로 로그인 → 접근 허용할 시트/드라이브 범위 선택

- 연결 후 대화 중 "구글시트에서 임대료 데이터 가져와줘" 같은 요청으로 바로 사용 가능

## 3-2. n8n MCP 연결

- 용도: Claude가 n8n 워크플로우를 직접 조회·실행·검색

- 사전 조건: Windows 11에 Docker로 구동 중인 n8n 서버가 외부에서 접근 가능해야 함 (로컬만 사용 시 ngrok 등 터널링 또는 n8n Cloud 전환 필요)

- 연결 방법: Claude 설정 > 커넥터에서 'n8n' 검색 후 연결 → n8n 인스턴스 URL과 API Key 입력

- n8n API Key 발급: n8n 관리자 화면 > Settings > API > "Create an API Key"

- 연결 후 가능한 작업: 워크플로우 검색(search_workflows), 실행(execute_workflow), 실행 이력 조회(search_executions), 워크플로우 상세 조회(get_workflow_details) 등

## 3-3. 연결 후 역할별 활용 예시

| 역할 | MCP 활용 예시 |
| --- | --- |
| Librarian | 구글시트에서 과거 신고 데이터를 직접 조회해 최신값과 비교 |
| Editor | n8n MCP로 워크플로우 실행 결과를 즉시 확인하고 에러 로그 분석 |
| Advisor | n8n 실행 이력을 조회해 실패율·오류 패턴을 근거로 리스크 판단 |

※ n8n MCP는 로컬 Docker 인스턴스가 외부에서 접근 가능해야 연결됩니다. 로컬 전용으로 유지하고 싶다면 MCP 연결 없이 브라우저(localhost:5678)로 직접 관리하는 방식도 가능합니다.